模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究

技术规范书

中交一航局第四工程有限公司

2024年7月

总则

一般规定

- 本规范书对本项目提出了技术方面的要求；

- 本技术规范书适用于本项目内容，本技术规范书的所有解释权归招标人；

- 本规范书提出的是对本项目最低限度的要求，并规定了应用功能要求、项目实施要求。投标人应提供符合本规范书要求的开发和服务内容；

- 只有招标人有权修改本规范书。投标人针对本规范书最终提交的技术协议将作为合同的一个技术附件，并与合同文件有相同的法律效力；

- 如果投标人未以书面形式对本规范书提出异议，则意味着投标人提供的服务满足了本规范书的要求。如有异议，须在投标文件中以“对本规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细表明。

- 投标文件不满足“★”号条款要求的将被作废标处理。

项目概要

天津海河柳林“设计之都”综合开发PPP项目《模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究》项目旨在解决钢箱梁场内自动化生产与测量、现场安装耗时等技术难点，形成一批利用数字化技术应用创新的新型产品，打造新质钢结构桥梁全生命周期生产装配体系，并进行梁结构标准模块化新型产品在项目上试点应用。针对钢箱梁工程，通过应用，打造基于AI数据库和机器学习的施工管理手段，形成一批实用创新、实用技术、专利成果、工法、指南与标准，打造新质生产力驱动的钢结构桥梁全生命周期建造生产体系，成为企业内部典型应用。

工作范围

本项目主要研究内容包括：

- 开展面向AI的支撑新质钢桥集成技术体系课题研究：

- 模型驱动的新质钢桥集成体系建设；

- 钢桥梁建造生产体系的项目试验；

- 学术论文：发表高水平的国内外期刊和知名国际学术会议论文5篇以上；

- 知识产权：申请国家发明专利2项；

- 成果报告：

i.阶段研究报告2本：

（1）以钢桥集成数字化体系架构为主题的研究报告；

（2）钢桥梁建造生产体系的大数据与大语言模型研究报告；

ii.总研究报告1本：模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究总报告1本

（7）企业标准

i.企业级模型数据驱动的知识图谱构架数据标准1本

（8）成果评奖（结题后）争取项目结题后最短时间内（1年内）依托参建单位共同申请省部级奖项1项，本条内容为结题后成果凝练持续提升内容，并不作为结题和履约完成合同约定的要求范围内。

对技术文件的要求

投标人对本技术规范书的投标文件，须提交技术方案，详细描述应答内容及对应的指标值，不能简单地回答“满足”或“符合”。如果投标人认为本技术规范书所描述的需求与系统实际要求不一致或不合理，可在投标文件中提出建议方案。

工程进度要求

招标人初步计划在合同生效后5个工作日内，投标人开始实施服务。投标人应按工期要求安排相关的技术服务人员开展工作。

自招标工作完成后15个工作日内，完成项目合同签订。

自合同签订后1个月内，撰写课题研究实施计划、工作大纲。

自合同签订后6个月内，开展面向AI的支撑新质钢桥集成技术体系课题研究。

自合同签订后12个月内，开展模型驱动的新质钢桥集成体系数字化系统构建。

自合同签订后18个月内，钢桥梁建造生产体系的大数据与大语言模型研发与应用研究。

自合同签订后20个月内，研究报告内部评审和修改。

自合同签订22个月内，项目评审、验收。

自合同签订24个月内，根据验收意见修改成果并提交成果报批稿。

总体技术要求

项目总体技术要求如下：

（1）构建面向AI的支撑新质钢桥集成体系的知识图谱：

a钢箱梁模块化设计、生产、质检、装配数据架构研究；

b多组织主体全生命周期模型、数据整合与提取治理研究；

c模型与图纸和数据冲突成因机理与解决路径研究

（2）模型驱动的新质钢桥集成体系数字化系统构建：

a钢箱梁产品全生命期数模驱动集成系统框架与架构研究；

b钢箱梁结构体新质产品；

（3）钢桥梁建造生产体系的大数据与大语言模型研发与应用：

a基于大语言模型（LLM）施工过程管理提质增效应用研究

b基于AI数据库和机器学习的建造综合治理

项目实施要求

双方责任

投标人责任

- 投标人应提出项目研究的技术方案，包括研究基础、人员安排以及研究硬件条件说明等；

- 与招标人核实和确定研究条件；

- 依据相关国家及行业标准开展研究；

- 以月为单位向招标人汇报阶段研究进展

- 按时完成全部研究内容；

- 提供最终研究报告。

- 投标人应遵守招标人要求的相关保密协议，不得将上述保密信息披露给任何第三人，不得将上述保密信息用于本次投标以外的其他目的；在投标工作结束后，应及时将上述资料和信息按招标人要求作适当处理。

招标人责任

- 提供项目技术相关资料。

- 提供现场办公工作条件。

项目成果要求

1）学术论文

发表5篇以上高水平的国内外期刊和知名国际学术会议论文。

2）知识产权

申请国家发明专利2项。

3）成果报告

阶段研究报告2本：（1）以钢桥集成数字化体系架构为主题的研究报告；（2）钢桥梁建造生产体系的大数据与大语言模型研发与应用报告；

总研究报告1本：模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究报告。

4）标准

数据企业级标准1本。

5）成果评奖

力争在项目结题后1年内依托参建单位共同申请省部级奖项1项。

项目成果的著作权及其他相关知识产权归招标人所有。未经招标人同意，投标人不得公开发表、使用或向任何第三方提供上述成果。

投标人提交的成果不应存在任何权利瑕疵，投标人应保证招标人免于遭受因第三方提起侵权索赔所产生的任何损失。如果任何第三方向招标人提起侵权索赔，投标人应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

项目服务及人员要求

- 对投标人提供的服务的要求。

投标人应在签订合同后立即开展相关内容研究，并向招标人通过报告和PPT做阶段性汇报；并协助招标人完成项目其他的验收工作。

2）对投标人的人员配备要求。

项目团队要求至少2人，项目负责人需要具有副高级及以上职称，投标人应保证投入工作量至少20人月。

合同签订后，投标人应及时提交技术方案与工作计划，分阶段与招标人开展技术讨论，按时按质完成全部研究内容。

服务周期

自合同签订后24个月。须提供至少一年的免费售后服务期。

- 4  验收要求

投标人需承诺项目验收按照招标人的相关办法和标准执行。最终项目成果应满足招标人相关验收要求。招标人对项目阶段工作成果不认可的，应按照招标人提出的意见和要求，及时修订、补充工作成果，修改完成后应再次提交招标人重新认可，直到符合要求为止。