附件1

# 中交第一航务工程局有限公司

# 科技研发项目立项申请书

# 项目名称：模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究

# 申报单位：中交第一航务工程局有限公司南昌分公司

# 单位负责人： XXX

# 项目负责人： XXX

# 项目总经费：258万元

# 项目研发时间：2024.08-2026.08

# 中交第一航务工程局有限公司制

填报说明：

一、本立项申请报告由申请单位填写，要求实事求是，内容完整，文字表述明确严谨；

二、本申请报告由各单位复制；

三、申请单位将申请报告一式两份报局，经审查批复后的申请报告返回申报单位一份。

# 一、立项背景

城市钢桥梁具有强度高、自重轻、跨越能力大、易于制造、便于工厂化制作、有利环保等优点。钢结构桥梁以其高效、经济、环保、对交通影响小、工期短等诸多优点，已成为城市桥梁的发展新方向。截止到目前，国内钢桥占桥梁比重仅为1%，而世界发达国家占比达35%～45%。 作为钢桥梁核心组件——钢梁构件产品制造装配方面，具有技术门槛高、加工难度大，尤其是产品质量及精度要求高的特点。钢梁场内制作作为桥梁钢桥建造工程的一个重要环节，其加工制造和装配精度对于整个桥梁施工的质量和运维安全保障起着关键性作用。然而，当前的半自动生产模式下，许多工艺仍然依赖传统的量测工具，和分裂的生产环境，而非利用现代化的、精确的测量设备，这进一步增加了施工的不确定性和误差。 另一方面，桥梁钢结构构件的现场“地拼”方式往往需要大量的人工参与，不仅耗时耗力，而且很难达到高精度要求，这对于桥梁这类需要极高精度的结构来说是一个严重的缺陷；一旦现场发现问题，其调整和修正成本非常高昂。虽然利用BIM模型和点云进行数字化预拼装虽然在一些项目得到实施，但三维点云数据处理算法不够精确智能，与其他生产安装过程数据源也尚未打通。尚未形成一个整体生产链路的技术体系，与应用AI和大数据驱动新质生产力体系的要求相差甚远。 针对海柳项目的新质生产体系搭建而言，面临一些亟待解决的问题。比如，海柳项目建造中涉及多元化的业务场景需求和数据、多组织交叉的特性，跨不同时段和模型的界面管理使得数据交付任务容易出现缺失、错误或和匹配难的问题。此外，在海柳项目中，由于涉及多主体、多专业、多要素的模型与数据，存在着难以同质化存储、分析、数据应用和管理的问题。这些模型与数据往往来自不同的来源、采用不同的标准和格式，导致整合和提取困难。另外，融合后的模型数据体量巨大，而且多以异构数据为主，难以支撑算法处理和AI分析，以上这些需要有效的机制来进行数据整合、优化和提取，这些难以支撑数字化转型的要求项目优质高效的建造需求。 依据自动化和智能化产业发展阶段，可以划分为L3半自动化、L4自动化和L5超级自动化这三个阶段，这也为课题的长期规划提供了方向。在工程项目现阶段多依靠多工序人工调度以及采购、计划、现场多部门的人工协同。在L3半自动化阶段中，机器、系统或AI可以辅助决策，甚至能够在特定的工作条件下独立执行任务，但需要人工在紧急或复杂情况下介入。在L4自动化阶段中，机器、系统或AI在设计的操作范围内不需要人类干预，可以完全独立地完成复杂的任务，人工仅做决策验证。在L5超级自动化阶段，机器、系统或AI可以在任何情况下独立运作，甚至能够处理未知的或未编程的新情况，在没有人类指导的情况下，适应各种环境和任务。就目前课题而言，L3和L4阶段分别是可达成以及可能达成的阶段，L5较为遥远。

# 二、国内外研究概况及可行性分析

2.1 国内外研究概况 钢箱梁桥梁由于其高强度、自重轻、跨越能力强、易于制造、便于工厂化生产和环保等优点，成为现代城市桥梁建设的重要选择。然而，现有的建造技术在自动化程度、数据管理和跨组织协作等方面存在显著不足。为了解决这些问题，本文通过系统调研国内外相关研究成果，分析现有技术的优缺点，并探讨未来发展方向。 2.1.1国内研究成果 国内学者在钢箱梁建造技术方面的研究主要集中在数字化设计、制造与装配技术、质量控制与检测技术等领域。 1）数字化设计与BIM技术应用 王晓平等（2018）提出，通过BIM技术可以实现钢箱梁的精确建模和碰撞检测，从而优化设计方案，减少设计误差。杨海龙等（2020）研究了基于BIM的钢桥梁数字化建造管理平台，提出了融合BIM和GIS的桥梁建造管理系统，提高了项目管理效率。 2）钢箱梁制造与装配技术 李健等（2019）研究了基于机器人焊接的钢箱梁生产线设计，大幅提升了生产效率和焊接质量。张凯等（2021）探讨了模块化装配技术在钢箱梁施工中的应用，通过预制拼装和现场拼接，显著减少了施工时间和成本。 3）质量控制与检测技术 陈磊等（2018）提出了一种基于激光扫描的钢箱梁质量检测方法，通过高精度扫描设备获取构件的三维点云数据，进行几何尺寸和形变检测，提高了检测精度和效率 。刘洋等（2020）研究了基于物联网技术的钢箱梁质量监控系统，实现了对生产全过程的实时监控和数据记录，有效保障了产品质量。 2.1.2国外研究成果 国外在钢箱梁建造技术方面的研究同样取得了显著进展，主要体现在数字孪生与智能制造、大数据与人工智能应用、先进制造与装配技术等方面。 1）数字孪生与智能制造 Grieves（2014）提出了数字孪生的概念，阐述了其在制造业中的应用前景 。Negri等（2017）研究了数字孪生在钢桥梁全生命周期管理中的应用，构建了基于数字孪生的智能制造系统，实现了从设计、制造到维护的全流程数字化管理 。 2）大数据与人工智能应用 Nguyen等（2019）研究了基于机器学习的钢桥梁状态监测与预测模型，通过对传感器数据进行分析和建模，提高了桥梁状态监测的准确性和预测能力 。Kim等（2020）提出了基于深度学习的钢桥梁裂缝检测方法，利用图像处理技术实现了对裂缝的自动识别和评估。 3）先进制造与装配技术 Fujino等（2018）研究了基于机器人和自动化技术的钢箱梁制造工艺，通过自动化焊接和切割设备，显著提高了制造精度和效率 。Wang等（2021）提出了钢箱梁装配中的智能调度系统，利用优化算法和传感器技术，实现了装配过程的智能化和自动化。 2.2 可行性分析 基于国内外在钢箱梁建造技术方面的研究成果，我们可以进一步分析在海柳项目中实现新质生产体系搭建的可行性。 2.2.1研究平台方面 （1）中交第一航务工程局有限公司南昌分公司 中交第一航务工程局有限公司是世界500强企业——中国交通建设股份有限公司全资子公司，创建于1945年11月12日，是新中国第一支筑港队伍，也是我国规模最大的航务工程施工企业，素有“筑港摇篮”之美誉。 公司目前拥有2项工程总承包特级资质、13项工程总承包一级资质和16项专业承包一级资质，经营领域包括基础设施投资、港口航道、跨海通道、远海深海、船坞船台和高速公路、桥梁、机场、轨道交通、大型成套设备安装、工业民用建筑、市政工程、房地产开发以及各类大中型建设项目。多年来，公司凭借一流的技术、装备和人才优势，先后承揽了神华黄骅港系列工程、长江口深水航道整治、京沪高铁、港珠澳大桥、深中通道等一系列国家重点工程，并承接了以毛里塔尼亚友谊港、赤道几内亚巴塔港、肯尼亚蒙内铁路、马来西亚东部沿海铁路等为代表的海外重点工程，创造了诸多国内乃至亚洲和世界水工、桥梁建设史上的“第一”、“之最”。公司累计建成码头泊位1742个，其中万吨级及以上泊位963个；建成船坞、船台50座；公路桥梁1864公里；已完工及在建铁路总里程达733正线公里。施工区域涉及国内30多个省市自治区，涉及亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、拉丁美洲、南极洲的30多个国家和地区。 一航局凭借一批批彰显雄厚实力的优质精品工程荣获国家优质工程奖74项、鲁班奖26项、尤其是连续15届摘得詹天佑奖（累计29项）；中国市政工程金杯奖9项；省部级优质工程奖272项；国家级、省部级科技进步奖241项；国家专利2664项，国家专利金奖1项，41项技术成果达到国际领先水平、115项成果达到国际先进水平；2项工程入选“庆祝中华人民共和国成立70周年经典工程”名录；8项工程被评为“建国60年百项经典工程”，8项工程被评为“改革开放35年百项经典暨精品工程”，10项成果获国家级企业管理现代化创新成果奖。 - 东南大学及土木工程学院 - 东南大学是一所历史悠久、底蕴深厚的大学。学校创建于1902年的三江师范学堂，后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立中央大学等重要发展时期。1952年全国高校院系调整，学校文理等科迁出，以原国立中央大学工学院为主体，先后并入复旦大学、交通大学、浙江大学、金陵大学等校的有关系科，在国立中央大学本部原址建立了南京工学院。1988年5月，学校复更名为东南大学。2000年4月，原东南大学、南京铁道医学院、南京交通高等专科学校合并，南京地质学校并入，组建新的东南大学。在120余年的办学历程中，东南大学始终心怀天下、心系祖国，为科学进步、民族复兴而自强不息、追求卓越，逐步形成了“严谨、求实、团结、奋进”的优良校风和“以科学名世、以人才报国”的办学理念，铸就了“止于至善”的校训精神。 - 东南大学土木工程学院始肇于1923年国立东南大学土木工程系，创始人是茅以升先生。学院现设建筑工程、建设与房地产、工程力学、桥隧与地下工程、市政工程等五个系和一个实验中心，现有教职工240余人。其中，国家级教学名师1人、江苏省教学名师3人、全国土木类专业教学指导委员会委员1人、全国工程管理和工程造价专业教学指导委员会委员1人、国家级教学团队1个、江苏省青蓝工程优秀教学团队1个、宝钢教育奖获得者6人，以及欧洲科学与艺术院院士&日本工程院外籍院士1名、新加坡工程院院士1名、长江学者特聘教授4名、国家杰青5名、国家高级人才4名、国家万人计划科技创新领军人才7名、国家万人计划青年拔尖人才3名、青年长江学者3名、国家级青年人才7名、国家优青4名。 - 学院拥有一级学科博士后流动站3个、一级学科博士点3个、二级学科博士点12个、硕士专业12个、本科专业5个（即土木工程、工程管理、给排水科学与工程、工程力学、智能建造）。其中土木工程、工程管理、给排水科学与工程、工程力学均为国家级特色专业，江苏省品牌（重点）专业。土木工程和工程管理专业分别于1995年和1999年首批通过了全国土木工程及工程管理专业评委委员会的评估，迄今已分别连续5次通过了国家的专业评估（认证）；2009年和2013年，工程管理专业连续通过英国皇家特许测量师学会(RCS)国际认证。2017年9月21日，土木工程学科入选教育部，财政部、国家发展改革委联合公布的“世界一流学科建设”名单。2017年12月28日，教育部学位与研究生教育发展中心公布全国第四轮学科评估结果，土木工程学科获评A+,并列全国第一。2018年12月10日，教育部办公厅公布首批全国党建工作示范高校、标杆院系、样板支部培育创建单位名单，学院党委入选全国党建工作标杆院系培育创建单位（全国100个，东南大学唯一)。2019年12月，土木工程、工程管理二个专业获教育部首批认定国家级一流本科专业建设点；2022年6月，工程力学、给排水科学与工程专业获教育部第三批认定国家级一流本科专业建设点。2022年12月底，在全国第五轮学科评估中延续上一轮佳绩。 - 学院拥有长大桥梁安全长寿与健康运维全国重点实验室、智慧建造与运维国家地方联合工程中心、国家预应力工程技术研究中心、玄武岩纤维生产及应用技术国家地方联合工程研究中心、国家装配式建筑产业基地、土木工程国家实验教学示范中心、国家工程实践教育中心、混凝土及预应力混凝土教育部重点实验室、江苏省城市基础设施灾害防治工程研究中心、江苏省建筑业发展研究中心等教研平台，土木工程、工程管理、给排水科学与工程和工程力学获批国家级一流本科专业建设点，建成智能建造本科新专业，以及多门国家级一流本科课程、国家精品在线开放课程、国家精品资源共享课程、国家级精品视频公开课、国家精品课程、国家级规划教材、国家精品教材、住建部规划教材等教学资源，建成国家级课程思政教学团队、国家级虚拟教研室等国家级教学团队，牵头获得4项国家教学成果一、二等奖，国家级和省级创新项目300余项，培养了多名院士、大师在内的16000余名土木类毕业生。 2.2.2技术方面 从技术层面来看，BIM技术、数字化设计、智能制造、大数据与人工智能应用以及先进制造与装配技术等已经为钢箱梁建造提供了强有力的支持。这些技术能够有效解决海柳项目中面临的多元化业务场景需求、多组织交叉、跨时段和模型界面管理、数据整合与优化等问题。例如，BIM技术可以实现精确建模和碰撞检测，优化设计方案；智能制造技术可以实现自动化生产，提高生产效率和质量；大数据与人工智能应用则可以对数据进行深度分析和挖掘，为决策提供科学依据。 2.2.3市场需求和经济效益角度 随着城市化进程的加速和交通基础设施建设的不断推进，钢箱梁桥梁作为一种高强度、跨越能力强的桥梁结构形式，其市场需求持续增长。同时，随着自动化和智能化技术的发展，钢箱梁建造技术的升级换代也将成为必然趋势。因此，在海柳项目中实现新质生产体系搭建，不仅能够满足市场需求，提高项目质量，还能够降低项目成本，提高经济效益。 2.2.4政策支持和产业环境角度 国家对于基础设施建设和自动化、智能化技术发展的重视程度日益提高。政策层面的支持和引导将为海柳项目中新质生产体系搭建提供有力保障。同时，随着相关产业的发展和成熟，产业链上下游的协作和整合也将为项目的顺利实施提供有力支撑。 ## 2.2.5研究团队方面 ## 东南大学协作单位其项目组主要成员一直从事钢箱梁建造过程研究方面的科研工作，具有较丰富的理论知识及扎实的专业知识，是一个具有较强科研能力的课题组。近年来，东南大学项目组主要成员主持参与多项钢箱梁建造过程研究的工作，积累了丰富的经验，可以为该课题的研究提供良好的基础。 ## 综上所述，承担单位及其协作单位有扎实的理论研究基础、全面的研究领域和丰富的现场施工经验，完全有能力完成相关研究工作。

# 三、项目研发的主要内容及技术经济指标

3.1 研发目标： 针对当前制约钢箱梁场内自动化生产与测量、现场安装耗时等技术难点，本研究拟形成一批利用数字化技术应用创新的新型产品，打造新质钢结构桥梁全生命周期生产装配体系（以下简称为“新质钢桥集成体系”），并进行梁结构标准模块化新型产品在项目上试点验证。 具体建设目标包括： 1）生产要素语义级数据架构研发。 2）钢箱梁生产装配线路创新。 3）计算机AI辅助产品质检。 4）新质结构体模块化产品体系。 5）打造行业标杆与推动行业创新可持续发展。 3.2 研究内容 本项目分成以下三个研究内容。 子课题1：构建面向AI的支撑新质钢桥集成体系的知识图谱： 1）钢箱梁模块化设计、生产、质检、装配数据架构研究； 2）多组织主体全生命周期模型、数据整合与提取治理研究； 3）模型与图纸和数据冲突成因机理与解决路径研究 子课题2：模型驱动的新质钢桥集成体系数字化系统构建： 1）钢箱梁产品全生命期数模驱动集成系统框架与架构研究； 2）钢箱梁结构体新质产品； 子课题3：钢桥梁建造生产体系的大数据与大语言模型研发与应用： 1）基于大语言模型（LLM）施工过程管理提质增效应用研究 2）基于AI数据库和机器学习的建造综合治理 3.3 拟突破关键核心技术 1）生产、质检、运输、装配全过程跨组织、跨阶段模型数据集成封装，打造行业最新的新质桥梁建造体系； 2）融合人因行为与结构安全感知的自主可控MEMS传感器硬件研发，获得自主研发硬件成果； 3）大数据与大语言模型深度融合应用，实现多源异构数据多场景AI融合、打造一套施工阶段的大数据模型智能应用工具，辅助日常施工现场生产调度、安全和质量检查管理； 4）形成箱梁结构体转化集成封装的新型模块化产品生产线，获得质量和成本优势。 3.4 项目研发的技术经济指标： 1）学术论文 发表5篇以上高水平的国内外期刊和知名国际学术会议论文。 2）知识产权 申请国家发明专利2项。 3）成果报告 阶段研究报告2本： 1）以钢桥集成数字化体系架构为主题的研究报告； 2）钢桥梁建造生产体系的大数据与大语言模型研究报告； 总研究报告1本： 模型驱动的钢箱梁建造全过程技术体系研究总报告1本。 4）企业标准 企业级数据标准1本。 5）成果评奖 力争在项目结题后1年内依托参建单位共同申请省部级奖项1项。

# 四、项目研发的技术路线

本课题技术实现手段的实施路径分解为以下的步骤。 1）深入的实地调研，深入了解海柳项目建造中不同时段、不同模型的数据交付任务，分析其中易出现的缺失、错误或难匹配问题，更全面地把握项目的实际情况，为后续设计检查架构提供有力支撑。 2）制定统一的模数交付检查架构，包括数据交付的流程、标准化的数据格式、交付的时间节点等方面，确保所有的数据交付任务都按照相同的标准进行，从而提高交付效率和一致性。 3）针对项目的多元化业务场景需求和数据特性，建立异质性的交付检查列表，考虑到不同模型、不同阶段可能出现的问题，并制定相应的检查措施，以便于在交付过程中及时发现并纠正问题，降低错误率。 4）建立持续改进机制，定期评估和审查检查架构和检查列表，根据实际情况进行调整和改进，以适应项目的发展和变化。 5）建立良好的沟通渠道，确保团队成员之间能够及时分享信息和解决问题，推动项目建设不断向前发展。 6）对海柳项目中涉及的多主体、多专业、多要素的模型与数据进行归类和整理，明确各个模型的来源、格式和特点。 7）引入模数一体化技术，建立统一的模型与数据管理平台，平台具备模型存储、数据整合、优化和提取功能，能够实现不同模型之间的无缝对接和数据的高效利用。 8）针对融合后模型数据规模巨大的问题，采取形式化需求抽取、生成、分发的策略，按照项目的特定需求从整合后的模型数据中提取出特定子模型，并进行分发和共享。 9）建立评估机制，定期评估模数一体化技术在数据整合、优化、提取等方面的效果，并根据评估结果不断改进和完善技术方案，以适应项目的发展和需求变化。 10）针对海柳项目多种模式与形态的模型与数据（如BIM、三维扫描）的几何、语义上互相冲突的问题，提出基于几何与语义的数据融合冲突分析技术，化解冲突代表的重要问题或风险。 11）研究如何对多模态数据的空间冲突进行自动化的识别与消解。 12）深入研究复杂适应系统理论，理解其在建造行业中的应用潜力，包括对系统的自组织、自适应和自发性特征的深入探索，以及如何将这些特征应用于数字孪生系统的构建中。 13）进行海柳项目的全面调研，了解其涉及的各个模型和数据，以及模型之间的关联性和数据的实时性需求，以便于设计出合适的数字孪生系统架构，确保系统能够满足项目的具体需求。 14）将基于复杂适应系统理论构建数字孪生系统的层次结构，包括从宏观层面到微观层面的不同层次，以及各个层次之间的相互作用和信息传递机制。 15）设计实现数据的实时共享和智能化决策的机制，涉及到数据的采集、存储、处理和分析，以及智能算法的应用，以实现对建造全过程的实时监控和智能决策支持。 16）进行系统的验证和优化，不断调整和改进数字孪生系统，确保其能够有效地支持海柳项目的建造全过程，提升项目管理的水平和效率。 17）对数字孪生模型的属性、要素、结构、行为与功能进行描述与解析，从中、微观层面探究数字孪生复杂适应系统中多主体、多场景的智能行为形成机理。 18）基于多应用场景的数字孪生模型存在界面管理和协同的困难，探究数字孪生模型的协同机制，并输出包含相关关系、异质协同模式的知识图谱。 19）使用先进的语言模型，实时处理和分析大量的建筑施工数据，并快速生成各种工程文件，包括但不限于工程计划、进度报告和质量控制文档。 20）利用大语言模型进行智能文本分析和生成，以帮助工程团队更高效地处理文档工作，通过对历史数据和实时信息的分析，进行准确的预测和风险评估。 21）采用大语言模型监测施工过程中的质量和安全指标，并自动识别潜在风险，一旦发现问题，及时发出警报，以确保工程质量和人员安全。 22）通过分析施工过程中的人员、材料和设备等资源的使用情况，帮助项目经理优化资源配置，以提高效率并降低成本。 23）对建造项目的数据通过训练模型进行二次开发，进行常态化数据治理，用于优秀经验传承与分享。 24）将运营阶段结构健康检测、巡检维护、抢修数据，结构化收集，训练形成用于预测大修、保养等实现预防性维护的创新性数据模型。 25）驱动桥梁运营管理智慧化，和桥梁数字化设计，将数据驱动的钢桥全生命周期管理落到实处、产生收益。

# 五、推广应用前景及经济、社会效益预测

（1）成本收益： 1）生产成本节约：模型驱动技术通过精确计算材料需求和优化采购计划，有望实现10%以上的生产成本节约。这包括减少原材料浪费、降低库存成本和提高资源利用率。 2）减少返工率：利用模型进行施工前的模拟和预拼装，结合现场实时监控系统，预计可以降低返工率20%以上。这将显著减少因错误和遗漏造成的额外成本。 3）运营成本降低：通过自动化流程和优化的供应链管理，预计运营成本可降低5%，这涉及到减少人工监督、能源消耗和维护成本。 （2）质量收益： 1）提升构件合格率：模型驱动的自动化生产流程和严格的质量控制体系，预计可以将构件合格率提升至98%以上，从而减少废品和返修。 2）延长维护周期：高质量的构件和精细的施工管理有助于延长桥梁的维护周期，预计可减少长期维护成本10%以上，降低全生命周期成本。 3）质量控制覆盖率：通过集成的质量控制系统，实现100%的构件和施工过程质量控制覆盖率，确保每个环节都符合高标准。 （3）进度收益： 1）缩短项目工期：模型驱动的优化排程和调度，结合预制构件的使用，预计将项目工期缩短15%，加快资金回流和项目交付。 2）提高施工效率：施工模拟和精确计划有助于提高施工效率，预计提升施工速度20%以上，减少因等待材料或设备造成的延误。 3）确保按时交付：通过严格的项目管理和监控，预计项目按时交付率可达95%以上，增强客户满意度和企业信誉。 （4）安全收益： 1）降低事故率：自动化生产和减少现场危险作业，结合完善的安全管理系统，预计工作场所事故率可降低25%以上。 2）提升安全合规性：确保所有施工活动符合最新的安全标准和法规，实现100%的安全合规性，避免因违规造成的罚款和声誉损失。 3）减少人员暴露风险：减少现场作业人员暴露于高风险环境的时间，预计降低职业健康风险15%以上，提升工作环境的安全性。 （5）创优收益 1）创新应用：模型驱动技术激发了创新设计和研发应用，提升项目的技术含量和市场竞争力。 3）提升企业竞争力：通过采用先进技术，提升企业在市场中的竞争力，预计增加高端市场份额5%以上，吸引更多优质客户。 3）获得行业认可：目标获得至少1项行业奖项或认证，显著提升企业品牌形象和行业地位。 （5）人才培养效益 本课题的实施将为企业培养一批具备数字化和智能化技能的人才，提升企业的整体人才素质。在课题的研究和实践中，员工将有机会接触到先进的技术和理念，提升自身的专业技能和创新能力。同时，通过团队合作和问题解决的过程，员工的团队协作和沟通能力也将得到锻炼和提升。这些人才的培养和成长将为企业的长远发展提供有力的人才保障。 （6）成果可复用性 本课题的研究成果具有较高的可复用性。一方面，参数化构件库和新型数据驱动的模块化产品结构可以广泛应用于不同类型的钢桥梁项目中，提高设计和制造的效率和质量。另一方面，通过总结和提炼课题实施过程中的经验和教训，可以形成一套可复制可推广的钢桥梁系统高质量发展的解决方案，为企业的其他类型项目提供有益的参考和借鉴。项目试点应用形成的箱梁结构体新型模块化产品体系可以以技术转让或合作开发的方式，在集团内外项目上，实现商业化应用和价值最大化。

# 六、申报单位和协作单位及分工

申报单位：中交第一航务工程局有限公司南昌分公司 拟协作单位：东南大学 中交第一航务工程局有限公司南昌分公司作为申报单位，将负责项目的整体策划、组织与实施。公司凭借多年的行业经验和丰富的项目执行能力，将全面把控项目进度，确保项目的顺利进行。在项目推进过程中，中交第一航务工程局有限公司南昌分公司将负责提供必要的技术支持、资金保障和人力资源，确保项目各项工作的有效展开。 东南大学作为拟协作单位，将在项目的技术研发、人才培养和学术交流等方面发挥重要作用。学校拥有雄厚的科研实力和丰富的教学资源，将为项目提供强大的技术支持和人才保障。在技术研发方面，东南大学将组织相关领域的专家学者，针对项目中的关键技术难题进行攻关，推动项目的技术创新。在人才培养方面，学校将积极与申报单位合作，共同培养具备专业知识和实践能力的优秀人才，为项目的长期发展提供人才保障。在学术交流方面，东南大学将积极组织各类学术活动，推动项目成果的分享与交流，提升项目的学术影响力。 中交第一航务工程局有限公司南昌分公司与东南大学的合作将充分发挥各自的优势，形成优势互补、互利共赢的局面。双方将紧密配合，共同推进项目的进展，确保项目取得圆满成功。同时，双方也将借此机会深化合作，拓展合作领域，为未来的项目合作奠定坚实基础。

# 七、项目进度计划

本项目研究总周期为2年（2024.08至2026.08），综合考虑各项研究内容之间的内在联系，拟采用平行的方式开展项目研发工作，本项目进度计划时间节点以及各阶段的任务计划如表1所示。 表1 项目进度计划表 开始时间; 结束时间; 研究内容. 2024.08; 2024.9; 课题启动，制定的研究计划. 2024.09; 2025.01; 子课题1：构建面向AI的支撑新质钢桥集成体系的知识图谱：. 2025.02; 2025.08; 子课题2：模型驱动的新质钢桥集成体系数字化系统构建：. 2025.09; 2025.1; 子课题3：钢桥梁建造生产体系的大数据与大语言模型研发与应用：. 2026.2; 2026.8; 课题总结结题.

# 八、项目经费预算                        金额：（258万元）

| 经 费 投 入 预 算 |  | 经 费 支 出 预 算 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 金 额 | 科 目 | 金 额 |
| 合 计 | 258.00 | 合 计 | 258.00 |
| 国 家 拨 款 |  | （一）人员人工费用 | 75.00 |
| 公 司 拨 款 |  | （二）直接投入费用 | 15.00 |
| 承担单位拨款 |  | 1.材料费 | 0.00 |
| 协作单位拨款 |  | 2.燃料动力费 | 0.00 |
| 自 筹 | 258.00 | 3.工艺装备开发及制造费 | 0.00 |
| 其 它 |  | 4.设备费 | 15.00 |
|  |  | （三）折旧费用与长期待摊费用 | 0.00 |
|  |  | （四）无形资产摊销费用 | 0.00 |
|  |  | （五）设计费用 | 0.00 |
|  |  | （六）装备调试费用与试验费用 | 20.00 |
|  |  | （七）委托外部研究开发费用 | 52.00 |
|  |  | （八）其他费用 | 25.80 |
|  |  | 1.技术图书资料费、资料翻译费 | 0.00 |
|  |  | 2.专家咨询费 | 2.00 |
|  |  | 3.研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用 | 3.00 |
|  |  | 4.知识产权的申请费、注册费、代理费 | 10.00 |
|  |  | 5.会议费 | 0.00 |
|  |  | 6.差旅费 | 10.00 |
|  |  | 7.打印费用 | 0.8 |
|  |  | （九）培训费用 | 20.00 |
|  |  | （十）管理费及税费 | 50.20 |

预算科目含义解释：

预算说明要对各科目支出的主要用途、与项目研究的相关性及测算方法、测算依据进行详细分析说明。单个、单次5万元以上的设备费、材料费、测试化验加工费、差旅/会议/国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费等应在预算说明的相关项中列表详细说明。

（一）人员人工费用

从事研究开发活动人员（也称研发人员）的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘科技人员的劳务费用。包括依托项目的研发人员工资，以及不在依托项目核算工资但也参与该项目研发的其相关技术人员。研发人员单列工资表，列明归属研发项目；工资汇总表月末结转时研发人员工资时标明研发项目；记账凭证摘要栏应写明计提研发人员工资。

企业研发人员是指直接从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的，累计实际工作时间在183天以上的人员，包括在职、兼职和临时聘用人员。

企业职工总数包括企业在职、兼职和临时聘用人员。在职人员可以通过企业是否签订了劳动合同或缴纳社会保险费来鉴别；兼职、临时聘用人员全年须在企业累计工作183天以上。

公司从事研发和相关技术创新活动的研发人员占企业当年职工总数的比例不低于10%。

由于在研究开发活动中，辅助人员往往同时为多个研究开发项目提供辅助服务，在计算不同研究开发项目发生的研究开发费用时，需要采用合适的比例对辅助人员人工费用进行合理分摊，比如按照辅助人员提供的工时进行分摊。

（二）直接投入费用

直接投入费用是指企业为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：直接消耗的材料、燃料和动力费用；用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用，以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的固定资产租赁费。

研究开发费用领用材料时，出库单（或领料单）应标示“技术部门”及“***研发项目”，且有数量、单价、金额等明晰信息。

充分考虑材料与研发课题关联度，应有研发立项人员复核其材料领用种类和数量的合理性。

直接投入的归集除直接计入外，间接计入的材料费、租赁费等应有量化的过程。

试验段材料费，各单位工程项目施工前期都会进行现场试验，在试验过程中会消耗各种材料，这些材料费用符合高新政策中直接投入范围的要求，可以归入研究开发费用，但应注意外部证据的搜集。

（三）折旧费用与长期待摊费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，应根据财务核算规定按期费用化。

（四）无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用，应根据财务核算规定按期费用化。

（五）设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用。包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用（区别于生产经营活动的设计费）。

工程类企业的研发课题更多的是依托工程在进行，设计单位的设计活动可能同时涉及研发和生产经营活动，如设计单位能分开提供票据，则可将与研发活动较为匹配的部分直接计入研发支出；如设计单位不能分开提供票据（即仅提供了一张大额的设计票），则需在研发活动和生产经营活动进行合理分配，即有合理解释，在设计合同或研发课题有相关数据记载。

（六）装备调试费用与试验费用

装备调试费用是指工装准备过程中研究开发活动所发生的费用，包括研制特殊、专用的生产机器，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等活动所发生的费用。

为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不能计入归集范围。

（七）委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指企业委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为委托方企业拥有，且与该企业的主要经营业务紧密相关）。委托外部研究开发费用的实际发生额应按照独立交易原则确定，按照实际发生额的80%计入委托方研究开发费用总额。

（八）其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。此项费用一般不得超过研究开发总费用的10%，另有规定的除外。

## 九、项目负责人及主要研究人员

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 单 位 | 职务/职称 | 项目职务 | 项目分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 韩达光 | 42 | 东南大学 | 正高级工程师 | 项目负责人 | 统筹协调 |
| 7 | 张国栋 | 37 | 东南大学 | 教授 | 研究人员 | 技术研究 |
| 8 | 钱靖 | 28 | 东南大学 | 讲师 | 研究人员 | 技术研究 |
| 9 | 刘中祥 | 34 | 东南大学 | 副教授 | 研究人员 | 技术研究 |
| 10 | 管东芝 | 35 | 东南大学 | 副教授 | 研究人员 | 技术研究 |
| 11 | 应春莉 | 40 | 东南大学 | 正高级工程师 | 专家 | 专家教授指导、咨询 |
| 12 | 刘艳辉 | 55 | 东南大学 | 教授 | 专家 | 专家教授指导、咨询 |
| 13 | 齐玉军 | 42 | 东南大学 | 教授 | 专家 | 专家教授指导、咨询 |
| 14 | 魏来 | 42 | 东南大学 | 一级注册建筑师 | 专家 | 专家教授指导、咨询 |
| 15 | 张宝华 | 59 | 东南大学 | 教授 | 专家 | 专家教授指导、咨询 |
| 16 | 陈龙 | 32 | 东南大学 | 教授 | 专家 | 专家教授指导、咨询 |
| 17 | 袁程 | 35 | 东南大学 | 副教授 | 研究人员 | 技术研究 |
| 18 | 秦大强 | 26 | 东南大学 | 博士研究生 | 辅助研究人员 | 技术研究辅助 |
| 19 | 方艺欢 | 27 | 东南大学 | 初级 | 辅助研究人员 | 技术研究辅助 |

十、申请单位和主管单位审核意见

申请单位意见： 项目负责人： 单位负责人： 申报单位（盖章）： 年 月 日

审核意见： 主管领导： 主管单位（盖章）： 年 月 日